附件1

工程变更及核定流程

N

Y

N

Y

项目负责人、建设单位造价相关部门人员，工程总监签字，返建设单位现场代表、施工单位、监理单位

设计单位提出的设计变更或

图纸会审纪要

施工单位提出的《技术核定（洽谈）单》

建设单位技术负责人及财务、审计人员审核（重大变更报学校审批）

不予变更

建设单位或监理单位提出的技术变更

监理工程师审核意见

通知设计单位进行变更

施工单位进行工程变更施工

设计单位进行技术核定